BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Đề tài: Xây dựng website bán sản phẩm cafe giải khát

Công nghệ: ASP.NET Core MVC, EF Core, SQL Server, Razor, Identity, IFormFile upload.

Tuần báo cáo: Tuần 2 — từ 29/03/2026 đến 04/04/2026.

# 1. Mục tiêu tuần

Xây dựng khu vực quản trị (Areas/Admin) với phân quyền chỉ dành cho Admin.

Hoàn thiện CRUD danh mục sản phẩm (Category) và sản phẩm (Product) theo luồng Controller → Service → DbContext.

Hỗ trợ upload và lưu trữ hình ảnh minh họa sản phẩm; hiển thị ảnh trên giao diện người mua.

Tối ưu trải nghiệm danh sách: phân trang, lọc theo danh mục, thông báo TempData sau thao tác.

# 2. Công việc đã thực hiện

## 2.1. Admin Area và bảo mật

Tạo cấu trúc Areas/Admin/Controllers, Views, route prefix /Admin/...

Áp dụng [Authorize(Roles = "Admin")] ở controller hoặc filter toàn area.

Tạo _AdminLayout.cshtml: menu Tổng quan, Kho hàng (sản phẩm), Danh mục, Đơn hàng, Người dùng, Mã giảm giá (các controller tương ứng triển khai/ hoàn thiện ở các tuần tiếp theo).

## 2.2. Service và truy vấn EF Core

ICategoryService: GetAllAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync; kiểm tra trùng tên danh mục (case-insensitive).

IProductService: CRUD + Include(category) khi cần; phân trang với Skip/Take hoặc helper pagination.

Sử dụng async/await end-to-end; listing dùng AsNoTracking() để giảm overhead tracking.

## 2.3. View và upload file

Form Create/Edit Product: enctype multipart/form-data, IFormFile cho ảnh.

Lưu file vào wwwroot/images/products/{guid}.jpg (hoặc png); lưu đường dẫn tương đối vào Product.ImageUrl.

Validation: DataAnnotations trên ViewModel + server-side check kích thước/định dạng file.

Trang Index storefront: grid sản phẩm, hiển thị ảnh thumbnail, giá, tồn kho.

# 3. Trình bày chi tiết – cách làm

## 3.1. Phương pháp và quy trình

Với mỗi use case CRUD, quy trình áp dụng: (1) xác định ViewModel (DTO) tách biệt entity để tránh over-posting; (2) Action GET trả ViewModel rỗng hoặc có dữ liệu; (3) Action POST nhận ViewModel, ModelState.IsValid, gọi service; (4) service mở DbContext, thực hiện thêm/sửa/xóa trong try/catch hoặc để exception bubble lên middleware tuần sau; (5) RedirectToAction kèm TempData["Success"] hoặc TempData["Error"]. Upload: inject IWebHostEnvironment, tạo thư mục đích nếu chưa tồn tại (Directory.CreateDirectory), dùng FileStream để copy nội dung IFormFile.OpenReadStream().

## 3.2. Công cụ sử dụng

Visual Studio scaffolding (nếu có) hoặc tạo tay Razor view strongly typed.

Browser DevTools kiểm tra request multipart và lỗi 400 do antiforgery.

SSMS kiểm tra dữ liệu sau mỗi lần thêm/sửa sản phẩm.

## 3.3. Tuân thủ kiến trúc 3 lớp

AdminCategoryController và AdminProductController chỉ gọi service; không chứa query LINQ trực tiếp lên DbSet ngoại trừ các trường hợp đọc cực kỳ đơn giản nếu team cho phép — khuyến nghị vẫn gom vào service để đồng nhất và dễ unit test sau này.

# 4. Kết quả đạt được

Admin quản lý được danh mục và sản phẩm; dữ liệu lưu đúng trên SQL Server.

Ảnh sản phẩm hiển thị ở trang danh sách/chi tiết phía người dùng.

Phân quyền Admin/User hoạt động: user thường không truy cập được URL Admin.

# 5. Khó khăn và cách xử lý

Khó khăn 1: Model binding lỗi khi form có IFormFile và các trường nullable.

Cách xử lý: tách ViewModel rõ ràng; đánh dấu [Required] chỉ khi cần; với Edit, cho phép giữ ảnh cũ nếu không chọn file mới (kiểm tra IFormFile == null).

Khó khăn 2: Antiforgery token thiếu trên form POST.

Cách xử lý: đảm bảo có @Html.AntiForgeryToken() hoặc asp-action tag helpers tự sinh token; [ValidateAntiForgeryToken] trên action POST.

# 6. Kế hoạch tuần tiếp theo (05/04 – 11/04/2026)

Hoàn thiện storefront: tìm kiếm/lọc sản phẩm, trang chi tiết.

Triển khai giỏ hàng (session) và dịch vụ ICartService.

Luồng đặt hàng COD: checkout, tạo Order + OrderDetail, lịch sử đơn hàng.