BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Đề tài: Xây dựng website bán sản phẩm cafe giải khát

Công nghệ: ASP.NET Core MVC, Session, ViewModel checkout, Transaction EF Core, enum OrderStatus.

Tuần báo cáo: Tuần 3 — từ 05/04/2026 đến 11/04/2026.

# 1. Mục tiêu tuần

Hoàn thiện trải nghiệm mua hàng: danh sách/chi tiết sản phẩm, tìm kiếm theo tên, lọc theo loại.

Xây dựng giỏ hàng dựa trên session (hoặc cookie) thông qua ICartService.

Triển khai checkout COD: CheckoutViewModel (địa chỉ, SĐT, ghi chú), validate mã giảm giá đã áp dụng trên session (nếu có) qua ICouponService.ValidateAsync.

Tạo Order + OrderDetails, PaymentMethod = Cod; sau khi lưu đơn gọi UpdateStatusWithInventoryAsync chuyển Processing và trừ tồn kho; IncrementUsageAsync cho coupon khi thành công.

Xử lý tồn kho trước khi đặt: kiểm tra giỏ so với Stock, tự điều chỉnh số lượng hoặc báo lỗi (theo logic OrderController).

Trang lịch sử đơn (History) phân trang, chi tiết đơn, hủy đơn khi trạng thái Pending; Admin xem danh sách đơn (cập nhật trạng thái và tồn kho chi tiết ở tuần 4).

# 2. Công việc đã thực hiện

## 2.1. Storefront

ProductController: Index với query string search và categoryId; Details hiển thị mô tả, giá, tồn kho.

ViewModel ProductIndexViewModel chứa danh sách, filter đang chọn, text tìm kiếm.

## 2.2. Giỏ hàng

Đăng ký AddSession + cấu hình timeout hợp lý.

CartService (Singleton): lưu giỏ JSON trong session (khóa ShoppingCart), các thao tác Add/Update/Remove/Clear; hỗ trợ mã giảm giá lưu kèm session (AppliedCouponCode, phần trăm giảm).

CartController: Index, ApplyCoupon/RemoveCoupon (AJAX form), đồng bộ tổng phụ và giảm giá hiển thị.

## 2.3. Đơn hàng COD

CheckoutViewModel: ShippingAddress, PhoneNumber, Notes; tính SubTotal, DiscountAmount, Total từ giỏ và coupon session.

IOrderService.CreateAsync: thêm Order kèm OrderDetails (ProductId, Quantity, UnitPrice); PaymentMethod = Cod (enum trong Models/Enums).

Sau CreateAsync: gọi UpdateStatusWithInventoryAsync(order.Id, Processing) để trừ tồn kho an toàn; nếu thất bại thì hủy đơn và báo lỗi.

Coupon: IncrementUsageAsync sau khi đặt hàng COD thành công.

Trang History/Details: OrderService.GetByUserIdAsync, GetByIdAsync với Include OrderDetails và Product.

# 3. Trình bày chi tiết – cách làm

## 3.1. Phương pháp và quy trình

Quy trình đặt hàng COD (đúng mã nguồn): (1) GET Checkout kiểm tra giỏ không rỗng, đổ địa chỉ/SĐT từ ApplicationUser; (2) POST validate ModelState, kiểm tra lại coupon bằng ICouponService.ValidateAsync; (3) kiểm tra tồn kho (BuildStockIssuesAsync), có thể điều chỉnh giỏ hoặc báo lỗi; (4) tạo Order + OrderDetails với PaymentMethod.Cod; (5) UpdateStatusWithInventoryAsync → Processing để trừ kho; (6) IncrementUsageAsync nếu có coupon; (7) ClearCart session; (8) redirect OrderSuccess. Phiên bản hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD), không có cổng thanh toán trực tuyến.

## 3.2. Công cụ sử dụng

Debug breakpoint trong service để quan sát trạng thái DbContext và session.

SSMS: kiểm tra bảng Orders, OrderDetails sau mỗi lần đặt thử.

## 3.3. Tuân thủ kiến trúc 3 lớp

OrderController không mở transaction trực tiếp nếu logic đã gói trong OrderService; controller chỉ điều phối HTTP và mapping ViewModel.

# 4. Kết quả đạt được

Luồng mua hàng COD hoàn chỉnh từ chọn sản phẩm đến xác nhận đơn; sau đặt hàng đơn chuyển Processing và tồn kho được cập nhật.

Áp dụng mã giảm giá trên giỏ (session) và kiểm tra lại khi POST checkout bằng ICouponService.

Lịch sử đơn (History), chi tiết, hủy đơn Pending; dữ liệu đơn và tồn kho nhất quán trong kịch bản thử nghiệm thông thường.

# 5. Khó khăn và cách xử lý

Khó khăn 1: Session mất sau khi restart ứng dụng hoặc timeout ngắn.

Cách xử lý: cấu hình IdleTimeout trong AddSession; ghi chú cho người dùng cuối; (tuỳ chọn nâng cao) lưu giỏ DB sau đăng nhập.

Khó khăn 2: Trùng lặp submit dẫn đến hai đơn hàng.

Cách xử lý: Post-Redirect-Get sau checkout thành công; hoặc token idempotency đơn giản lưu trong TempData/session cho request POST.

# 6. Kế hoạch tuần tiếp theo (12/04 – 18/04/2026)

Hoàn thiện quản trị mã giảm giá (AdminCoupon CRUD) và ICouponService (ValidateAsync, IncrementUsageAsync đã nối với checkout).

AdminOrder: danh sách/chi tiết đơn, cập nhật trạng thái kèm logic tồn kho (UpdateStatusWithInventoryAsync).

AdminDashboard / IDashboardService: thống kê doanh thu, đơn theo trạng thái, biểu đồ Chart.js trên view.

Bổ sung schema PaymentTransactions, cờ IsStockDeducted trên Order; IPaymentTransactionService (CreateAsync) đăng ký DI — sẵn sàng mở rộng ghi nhận giao dịch; không triển khai cổng thanh toán online.

AdminUser: xem danh sách người dùng, khóa/mở tài khoản theo nghiệp vụ đồ án.