BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Đề tài: Xây dựng website bán sản phẩm cafe giải khát

Công nghệ: ASP.NET Core MVC, EF Core migrations, DashboardViewModel + Chart.js, Identity (UserManager), logging JsonConsole.

Tuần báo cáo: Tuần 4 — từ 12/04/2026 đến 18/04/2026.

# 1. Mục tiêu tuần

Hoàn thiện quản trị mã giảm giá (AdminCoupon): CRUD, soft delete (IsDeleted), validate mã theo ngày, MaxUsage/CurrentUsage.

Dashboard admin (AdminDashboard + IDashboardService): doanh thu theo khoảng thời gian/năm, phân bổ trạng thái đơn, bảng đơn gần đây, biểu đồ Chart.js.

Quản lý đơn hàng admin (AdminOrder): xem chi tiết, cập nhật trạng thái thông qua IOrderService.UpdateStatusWithInventoryAsync (trừ/hoàn tồn kho theo luồng trạng thái).

Quản lý người dùng (AdminUser): tìm kiếm, khóa/mở khóa (ToggleLock), gán vai trò (UpdateRole).

Củng cố CSDL: bảng PaymentTransactions, Order.IsStockDeducted; enum PaymentMethod chỉ Cod; migration dữ liệu chuẩn hoá PaymentMethod về COD nếu CSDL có bản ghi không đồng bộ. IPaymentTransactionService có CreateAsync — sẵn schema/DI, chưa có luồng thanh toán online.

Kiểm thử tích hợp COD, coupon, đổi trạng thái đơn; chuẩn bị giai đoạn hoàn thiện đến 26/04/2026.

# 2. Công việc đã thực hiện

## 2.1. Coupon và checkout

ICouponService: GetAll/GetByCode, ValidateAsync (mã hợp lệ, trong hạn, chưa vượt MaxUsage), IncrementUsageAsync sau đơn COD thành công.

CartController + session: ApplyCoupon/RemoveCoupon; OrderController POST Checkout áp dụng lại validate server-side trước khi tạo đơn.

AdminCouponController: Create/Edit/Index với modal xóa mềm.

## 2.2. Dashboard và báo cáo nội bộ

DashboardService: truy vấn Orders (IgnoreQueryFilters khi cần), tổng doanh thu, đếm theo OrderStatus, top sản phẩm, dữ liệu time-series cho chart.

View AdminDashboard/Index.cshtml: Chart.js (canvas), filter năm/ngày theo ViewModel.

## 2.3. Đơn hàng, người dùng và CSDL

AdminOrderController: Index/Details, POST cập nhật trạng thái gọi UpdateStatusWithInventoryAsync (Pending, Processing, Completed, Cancelled).

AdminUserController: Index có search, ToggleLock trên ApplicationUser.IsLocked, UpdateRole qua UserManager/RoleManager.

PaymentTransaction entity + PaymentTransactionService.CreateAsync; Program.cs đăng ký AddScoped<IPaymentTransactionService, …> (chuẩn bị mở rộng, hiện không có callback cổng thanh toán ngoài).

Migration AddPaymentTransactionsAndOrderInventory; migration chuẩn hoá PaymentMethod trong DB (cập nhật dữ liệu legacy về COD nếu cần).

# 3. Trình bày chi tiết – cách làm

## 3.1. Phương pháp và quy trình

Thanh toán: toàn bộ đơn trong ứng dụng dùng PaymentMethod.Cod; không xây dựng redirect hay xác thực chữ ký cổng thanh toán bên thứ ba. Tập trung hoàn thiện nghiệp vụ nội bộ: coupon kiểm tra phía server, dashboard tổng hợp LINQ (cân nhắc AsNoTracking cho đọc), đổi trạng thái đơn luôn đi qua OrderService để gom logic trừ/hoàn kho và cờ IsStockDeducted. PaymentTransaction: thiết kế bảng quan hệ OrderId, Provider, TransactionNo, Status — phục vụ mở rộng sau; tuần này ghi nhận trong báo cáo kiến trúc và migration, không bắt buộc có UI tạo giao dịch thủ công.

## 3.2. Công cụ sử dụng

SSMS: kiểm tra dữ liệu sau migration và sau các thao tác đổi trạng thái đơn.

Trình duyệt: thử đặt hàng COD, áp dụng/xóa coupon, quan sát TempData và validation.

dotnet ef migrations list để đối chiếu lịch sử schema.

## 3.3. Tuân thủ kiến trúc 3 lớp

Admin controllers gọi IOrderService, ICouponService, IDashboardService; không nhân bản query phức tạp trong view. AdminUser dùng UserManager/RoleManager (Identity API) thay vì tự bảm SQL thủ công.

# 4. Kết quả đạt được

Chỉ có luồng thanh toán COD; enum PaymentMethod phản ánh đúng mã nguồn (chỉ giá trị Cod).

Coupon end-to-end (giỏ → checkout → tăng CurrentUsage); admin CRUD coupon với soft delete.

Dashboard và quản lý đơn/người dùng phục vụ vận hành và báo cáo đồ án.

Schema PaymentTransaction và tồn kho gắn với vòng đời đơn (Processing/Completed/Cancelled) hoạt động nhất quán.

# 5. Khó khăn và cách xử lý

Khó khăn 1: Đổi trạng thái đơn làm lệch tồn kho (trừ hai lần hoặc hoàn sai).

Cách xử lý: gom toàn bộ logic vào UpdateStatusWithInventoryAsync; kiểm tra order.Status == status để thoát sớm; dùng cờ IsStockDeducted và các nhánh Processing/Completed/Cancelled đã triển khai trong OrderService.

Khó khăn 2: Dashboard chậm khi dữ liệu đơn lớn.

Cách xử lý: giới hạn khoảng thời gian truy vấn, projection sang DTO/view model, tránh Include không cần thiết.

# 6. Kế hoạch giai đoạn hoàn thiện (19/04 – 26/04/2026)

Sau tuần báo cáo 12–18/04, nhóm thực hiện đợt hoàn thiện cuối đến hết 26/04/2026 (theo thời hạn đồ án) với các hạng mục:

Kiểm thử hồi quy: hết hàng khi checkout, coupon hết lượt hoặc hết hạn, hủy đơn Pending, đổi trạng thái admin hợp lệ.

Rà soát giao diện mobile-first, i18n (wwwroot/js/i18n.js) nếu cần, thông báo lỗi thân thiện.

Hoàn thiện README: restore DB (script.sql/migrate), connection string; không lưu secret thanh toán online vì phạm vi đồ án chỉ COD.

Chuẩn bị tài liệu nộp: báo cáo đồ án, slide, video demo (nếu yêu cầu).

Đóng băng phiên bản nộp (tag Git) sau khi pass checklist cuối.