BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Đề tài: Xây dựng website bán sản phẩm cafe giải khát

Công nghệ: ASP.NET Core (MVC), Entity Framework Core, SQL Server, Razor Views, ASP.NET Core Identity.

Tuần báo cáo: Tuần 1 — từ 22/03/2026 đến 28/03/2026.

# 1. Mục tiêu tuần

Khởi tạo solution ASP.NET Core MVC và cấu trúc thư mục theo hướng 3 lớp (Presentation – Service – Data/EF Core).

Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu cho các thực thể nghiệp vụ lõi: người dùng, vai trò, danh mục, sản phẩm.

Cấu hình Entity Framework Core với SQL Server, tạo migration đầu tiên và đồng bộ schema lên CSDL.

Tích hợp ASP.NET Core Identity (đăng ký, đăng nhập, cookie authentication) và phân vai Admin/User.

Hoàn thiện layout nền (giao diện người dùng và admin tối thiểu) để các tuần sau mở rộng chức năng.

# 2. Công việc đã thực hiện

## 2.1. Cơ sở dữ liệu và mô hình miền

Phân tích yêu cầu đồ án: quản lý loại sản phẩm, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá; thanh toán COD (enum PaymentMethod chỉ Cod) theo phạm vi phiên bản hiện tại.

Vẽ sơ đồ ER thủ công trên giấy/tool (draw.io): bảng AspNetUsers (Identity), Categories, Products (khóa ngoại CategoryId).

Tạo các lớp entity trong thư mục Models: Category (Id, Name, Description), Product (Id, Name, Price, Stock, ImageUrl, CategoryId, …).

Kế thừa ApplicationUser từ IdentityUser nếu cần thêm Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng.

## 2.2. Backend và cấu hình dự án

Tạo lớp ApplicationDbContext : DbContext, khai báo DbSet<Category>, DbSet<Product>, cấu hình Fluent API hoặc Data Annotations.

Đăng ký dịch vụ trong Program.cs: AddDbContext<ApplicationDbContext>, AddDefaultIdentity, AddControllersWithViews.

Thêm package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer, Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools, Design.

Chạy lệnh dotnet ef migrations add InitialCreate và dotnet ef database update (hoặc Package Manager Console tương đương).

Đăng ký interface dịch vụ nghiệp vụ (stub): ICategoryService, IProductService với implementation rỗng hoặc trả về danh sách tĩnh để kiểm tra DI.

## 2.3. Giao diện và xác thực

Scaffold Razor Pages/Views cho Register, Login, Logout; sử dụng SignInManager, UserManager.

Tạo role Admin, User và seed tài khoản admin mặc định (mật khẩu đủ độ phức tạp, chỉ dùng môi trường dev).

Chỉnh _Layout.cshtml: menu Đăng nhập/Đăng ký/Đăng xuất, tham chiếu Bootstrap.

# 3. Trình bày chi tiết – cách làm

## 3.1. Phương pháp và quy trình

Quy trình tuần 1 tuân theo thứ tự: (1) nắm yêu cầu chức năng và phân quyền; (2) thiết kế ER và ánh xạ sang entity C#; (3) cấu hình DbContext + connection string trong appsettings.json (Trusted_Connection hoặc SQL auth); (4) migration → kiểm tra bảng trên SQL Server Management Studio (SSMS); (5) bật Identity và kiểm tra luồng đăng ký/đăng nhập; (6) chuẩn hóa cấu trúc thư mục Services/ và đăng ký Scoped/Transient phù hợp để các tuần sau chỉ bổ sung logic, không đục thủng kiến trúc.

## 3.2. Công cụ sử dụng

Visual Studio 2022 hoặc VS Code + C# Dev Kit để biên dịch và debug.

SQL Server + SSMS để xem bảng, index, khóa ngoại sau migration.

Git để commit theo từng mốc: init project, add models, add migration, identity scaffold.

Terminal: dotnet --info, dotnet ef (global tool hoặc local tool manifest).

## 3.3. Tuân thủ kiến trúc 3 lớp

Tầng Presentation (Controllers/Views) không truy cập trực tiếp DbContext cho nghiệp vụ CRUD; mọi thao tác đọc/ghi CSDL sau này đi qua interface trong Services. Tuần này tập trung dựng khung: đăng ký DI trong Program.cs (builder.Services.AddScoped<ICategoryService, CategoryService>()) để tránh refactor lớn ở tuần 2–3.

# 4. Kết quả đạt được

Solution chạy được trên máy cục bộ, kết nối SQL Server thành công.

CSDL có các bảng Identity và các bảng nghiệp vụ ban đầu theo migration InitialCreate.

Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập; phân quyền role cơ bản đã seed.

Khung 3 lớp và convention đặt tên thống nhất, sẵn sàng phát triển module Admin và Storefront.

# 5. Khó khăn và cách xử lý

Khó khăn 1: Lỗi migration do connection string sai hoặc SQL Server chưa bật TCP/IP.

Cách xử lý: kiểm tra appsettings.Development.json, thử kết nối bằng SSMS cùng chuỗi kết nối; bật dịch vụ SQL Server; với LocalDB dùng chuỗi (localdb)\mssqllocaldb.

Khó khăn 2: Xung đột phiên bản package EF Core và runtime .NET.

Cách xử lý: đồng bộ tất cả package Microsoft.EntityFrameworkCore.* cùng một phiên bản minor; dotnet restore; xóa migration lỗi và add lại nếu chưa deploy production.

# 6. Kế hoạch tuần tiếp theo (29/03 – 04/04/2026)

Triển khai Area Admin với layout riêng và [Authorize(Roles = "Admin")].

Hoàn thiện CRUD Category và Product qua ICategoryService / IProductService, có validate và phân trang.

Upload ảnh sản phẩm lên wwwroot và hiển thị trên trang danh sách/chi tiết storefront đơn giản.